## MINUTA DE AVANCE DE   PROYECTO RED VIAL INTERLAGOS

A  19 DE MARZO DE 2012.

La Red Interlagos, se desarrolla en las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, está conformada por seis Circuitos Viales Turísticos, dos por región, y tiene una longitud de 1.920 kilómetros. Su trazado une 22 lagos, beneficiará a una población de aproximadamente 500.000 habitantes de 21 Comunas, de las cuales 9 son denominadas Comunas Pobres por el Ministerio de Planificación – MIDEPLAN.

OBJETIVO GENERAL

La Red Interlagos tiene como objetivo generar una ruta eminentemente turística  que de conexión a parques, lagos, volcanes y termas, de la zona precordillerana del sur de Chile, incorporando territorios de gran belleza escénica a la oferta de destinos turísticos de estas Regiones, con respeto del medio ambiente y de las culturas originarias.

CIRCUITOS TURISTICOS

Posee 6 circuitos turísticos, constituido por un eje longitudinal o troncal, ejes transversales y caminos complementarios, que en conjunto dan la estructura a la Red Interlagos, estos circuitos son:

- Circuito Araucanía Andina - Región de la Araucanía

- Circuito Araucanía Lacustre - Región de la Araucanía

- Circuito Siete Lagos - Región de Los Ríos

- Circuito Lago Ranco - Región de Los Ríos

- Circuito Norpatagonia – Región de Los Lagos

- Circuito Lago Llanquihue – Región de Los Lagos

INVERSION

Para el periodo 2008-2016 se estima una inversión de MM$ 245.795, con lo cual se realizarán obras de infraestructura vial que permitirán pavimentar aproximadamente 400 kms de caminos, construir 31 puentes, solucionar la vialidad urbana de la zona de Villarrica - Pucón y realizar proyectos de seguridad vial( señales, defensas camineras, etc). Con estas obras se  obtendrá lo siguiente:

- Se completarían los circuitos con caminos en buen estado de los lagos Ranco y lago Llanquihue y parte del Macrocircuito Lagos Colico-Caburga – Villarrica.

- Consolidación y conectividad  a los circuitos Araucanía Andina, Siete Lagos y Norpatagonia.

- La red pavimentada al año 2008 era de 656 km que representaba un 34% de la red, se espera tener 1056 km pavimentados al año 2016, lo que representa un 55% de la longitud total de la Red interlagos.

- Proyectos de Seguridad vial para toda la red interlagos, con Señales Interlagos, defensas metal madera, miradores, paraderos, etc.

| REGION | INVERSIÓN REALIZADA | INV. EN EJECUCION Y POR LICITAR 2012 | INVERSION PROGRAMADA 2013-2016 | TOTAL (MM$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARAUCANIA | 27.702 | 16.684 | 32.090 | 76.476 |
| LOS RIOS | 24.098 | 21.142 | 57.430 | 102.670 |
| LOS LAGOS | 32.594 | 9.230 | 24.825 | 66.649 |
| TOTAL (MM$) | 84.394 | 47.056 | 114.345 | 245.795 |

ANALISIS DEL AVANCE  DEL PROGRAMA INTERLAGOS A 15 DE MARZO DE 2012, POR REGIÓN.

I.- REGION ARAUCANIA

1.1.- OBRAS Y ESTUDIOS  TERMINADOS PERIODO ENERO 2008-FEBRERO 2012.

Puente Tolhuaca						: MM$ 324

Puente Chomi						: MM$ 246

Puente El Salto						. MM$ 300

Puente Truful-Truful					: MM$ 2.200

Puente Rodrigo Bastidas					: MM$ 5.604

Mejoramiento Curarrehue-Puesco( 22 Km)		: MM$ 7.886

Mejoramiento Costanera Villarrica (1,6 Km)		: MM$ 5.693

Mejoramiento Pedregoso-Villarrica (13 Km)		: MM$ 4.617

Acceso a playa blanca (3 km camino básico)		: MM$ 300

ESTUDIOS

Preinversión Red Interlagos – IX Región 		: MM$ 532

MONTO TOTAL:MM$ 27.702

1.2.-  OBRAS Y ESTUDIOS EN EJECUCION Y POR LICITAR MARZO – MAYO 2012.

1.2.1.EN EJECUCION

Pav. Variante Villarrica- Pucón				: MM$ 5.330

Puente Quiñenahuin  					: MM$ 1.240

Puente Rariruca	. 					: MM$  1.532

Proyecto de Seg Vial Interlagos inducción R-5		: MM$ 49

Conservación Curacautín-Termas de Tolhuaca	:MM$ 638

Mejoramiento Melipeuco –Icalma (10 Km) pav.basico	 :MM$ 800

Y  Melipeuco-Coinguillio (5 km9 pav básico		: MM$ 400

Conservación Curacautín-Conguillio y Melipuco-Coinguillio : MM$ 1.380

Proyecto Seguridad Vial Araucanía			MM$ 700

ESTUDIOS

Preinversión Puente Pitrahue- Puente el Piano 	: MM$ 180

Est. Ing, Puesco – Mamuil Malal 				: MM$191

Est. Ing. Melipeuco – Icalma 				: MM$ 454

Tramos IX R : Cunco –Colico; Curacautín-Conguillio y Cherquenco – El Salto MM$ 450

Estudio de Ingenieria  Repavimentación Curacautín Malalcahuello  	MM$ 400

1.2.2.-ESTUDIOS  Y OBRAS,  EN LICITACION PERIODO MARZO - MAYO 2012.

Conservación Los Laureles Pedregoso (18 kms, 3 DTS y 15 Recebo )	MM$ 990

Estudio de Ingeniería Mejoramiento Palguin-Coñaripe		  	MM$ 550

Estudio de Ingeniería Mejoramiento  tramo San Pedro-Pitrunco-

Los Raulies –Pedregoso								 MM$ 1.000

Pav básico tramo Pedregoso-Villa Alegre					MM$ 400

LOS MONTOS EN ESTUDIOS Y OBRAS DE TERMINADAS Y EN LICITACIÓN, ASCIENDE A MM$ 16.684

1.3.- OBRAS Y ESTUDIOS A EJECUTAR PERIODO 2012-2016

Estudio de Preinversión Conexión Lago Caburgua-Playa Blanca

por Namuncura								 MM$ 250

Mejoramiento de tramos Cunco-Colico, Curacautín-Conguillío y

Cherquenco-El Salto (40 Km) 						 MM$ 6.000

Mejoramiento Puesco – Paso Mamuil Malal (16 Km)  		 MM$ 9.000

Puente Villa Alegre –Salva tu Alma					MM$ 800

Mejoramiento Ruta 199 Ch-Villarrica-Pucón				 MM$ 8.040

MejoramientoMelipeico-Icalma cruce la fusta 				MM$ 8.000

MONTO TOTAL PERIODO 2012-2016:  MM$ 32.090.

MONTO TOTAL REGION DE LA ARAUCANIA: MM$ 76.476

II.- REGION DE LOS RIOS

2.1.- OBRAS Y ESTUDIOS  TERMINADOS PERIODO ENERO 2008-FEBRERO 2012.

Puente las Huellas						: MM$ 1.066

Puente Pirihueico						: MM$ 1.605

Puente Blanco						: MM$  539

Puente Huichalafquen					: MM$ 269

Puente Pirinil	   						: MM$ 300

Mejoramiento Puerto Nuevo –Coique( 21 Km)		: MM$ 5.202 (incluye pte Coique 2)

Rucatrehua-Choshuenco ( 25,6 Km)			: MM$ 13.356

OBRAS DE CONSERVACION

Pav. Basico Coñaripe-Liquiñe (4,5 km)			: MM$ 275

Ripiadura Panguipulli-Paso Huahum	(12 km)	: MM$ 470

ESTUDIOS

- Preinversión Ñancul – Las Huellas			: MM$ 258

-Estudio de Ingeniería Tramos Cayurruca-Trapi-Crucero y  Puerto Nuevo-Quillaico  .: MM$ 300.

-Estudio de Ingeniería Lago Ranco – Calcurrupe, 			  MM$ 218.

- Estudio de ingeniería Choshuenco – Puerto Fuy(aporte ENDESA) MM$ 240).

MONTO TOTAL						:MM$ 24.098

2.2.-  OBRAS Y ESTUDIOS EN EJECUCION Y POR LICITAR MARZO –MAYO 2012.

2.2.1 EN EJECUCION.

Mejoramiento Lago Ranco – Calcurrupe (23 Km incluye  10 puentes) MM$ 9.900

Est. Ing. Crucero- Entrelagos 				MM$ 446:			.

Est.Ing .Ruta 201CH- Coñaripe – Pellaifa-Liquiñe	MM$ 764

Est. Ing. Ignao-vivanco-Trapi				 MM$ 305

Est. Ing.Choshuenco-Riñihue				MM$ 817

Proyecto Piloto Seg vial interlagos Lago Ranco	MM$  60

Proyecto Seguridad Vial Interlagos Los Ríos		 MM$ 650

2.2.2.-ESTUDIOS  Y OBRAS,  EN LICITACION PERIODO MARZO-MAYO 2012.

Mejoramiento Pullinque-Coñaripe (FNDR-DV)	(18 Km)	  	   MM$ 7.000

Proyecto de protección taludes Rucatrehua –Choshuenco 		   MM$ 1.200

LOS MONTOS EN ESTUDIOS Y OBRAS EN EJECUCION Y EN LICITACIÓN, ASCIENDE A MM$ 21.142.

2.3.- OBRAS Y ESTUDIOS A EJECUTAR PERIODO 2012-2016

Mejoramiento Puerto Nuevo – Quillaico					MM$ 12.336

Mejoramiento Cayurruca-Crucero					MM$ 8.264

Mejoramiento Crucero – Entrelagos					MM$ 13.000

Mejoramiento Choshuenco – Puerto Fuy				MM$ 7.200

Estudio Ingeniería Ñancul-Riñihue					MM$ 380

Estudio de Preinversión Lago Ranco-Lago Riñihue			MM$ 250

Ruta 201CH- Coñaripe – Pellaifa-Liquiñe				MM$ 16.000

MONTO TOTAL PERIODO 2012-2016:  MM$ 57.430.

MONTO TOTAL  REGION DE LOS RIOS : 102.670

III.- REGION DE LOS LAGOS.

3.1.- OBRAS Y ESTUDIOS  TERMINADOS PERIODO ENERO 2008-FEBRERO 2012.

Puente Pilmaiquen							: MM$ 1.414

Puente Correntoso							: MM$   556

Llanquihue – Punta Larga( 13 Km)		, 		: MM$ 2.715

Ensenada - Petrohue  (9,4 Km) 					: MM$ 4.080

Ensenada –Cochamo (6 Km)					: MM$ 250

Puerto Varas-Colonia Tres Puentes(9,6 km)			: MM$ 3.507

Paso Cardenal Samore Ruta 215-CH km 46-74 (28 Km)	:MM$ 4.060

Nochaco –Rupanquito (Etapa 1 Hasta Subbase)( 22  Km) 	:MM$ 1.986

Mejoramiento Entrelagos –Rupanquito(16  KM)		: MM$ 4.166

Mejoramiento Cascadas – Ensenada (18  KM)	(ptes Abanico y Ensenada)	: MM$ 9.277

OBRAS DE CONSERVACION

Llanquihue –Punta Larga(8,2 kms)				: MM$ 583

MONTO TOTAL							:MM$ 32.594

3.2.-  OBRAS Y ESTUDIOS EN EJECUCION Y POR LICITAR MARZO-MAYO 2012.

3.2.1.- EN EJECUCION

Estudio de Ing. Petrohue – Lago Todos los Santos			: MM$ 136

Estudio de Ing. Frutillar Bajo-Cruce Ruta U-55-V (aporte GORE)	: MM$ 156

Repavimentación Ensenada-los Riscos (18 KM)			: MM$ 8.077

Estudio de Ingeniería Mejoramiento “Fin Pavimento - Cochamo – Puelo” MM$ 557

Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch  sector Aduana-limite Internacional MM$ 304

LOS MONTOS EN ESTUDIOS Y OBRAS EN EJECUCION Y EN  LICITACIÓN, ASCIENDE

A  MM$ 9.230.

3.2.2.- ESTUDIOS  Y OBRAS,  EN LICITACION PERIODO MARZO-MAYO 2012.

Se están preparándolos antecedentes  Colonia tres puentes-Los Riscos.

3.3.- OBRAS Y ESTUDIOS A EJECUTAR PERIODO 2012-2016

Preinversión Puerto Varas- Llanquihue					MM$ 200

Pavimentación Nochaco-Rupanquito  	(etapa 2)			MM$ 2.500

Repavimentación Cascadas – Nochaco y Ciclovia			MM$ 7.000

Mejoramiento Camino Correntoso – Las Gaviotas  			MM$ 3.925

Mejoramiento Saltos del Petrohue - Lago Todos Los Santos 	MM$ 2.200

Repavimentación Colonia 3 Puentes - Escuela Los Riscos   	MM$ 7.000

Pasada por Entrelagos							MM$ 2.000

MONTO TOTAL PERIODO 2012-2016:  MM$ 24.825.

MONTO TOTAL REGION DE LOS LAGOS: 66.649.

TOTAL 3 REGIONES:.MM$ 245.795

4.- RESUMEN : Hasta la fecha, desde  Enero 2008, en cuanto a Obras, para las tres Regiones se han entregados a uso público,  198,9 km de caminos pavimentados, lo que es un 49% de avance de la meta propuesta y se han construido 13 puentes lo que significa un avance de un 42% de la meta propuesta.

PNM

Santiago, 19 de  Marzo de 2012

MINUTADEAVANCE-INTERLAGOS-15 Marzo -2012.